二期工作小结

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-27 | 验证需求理解情况 | 制定计划表（完成） |  |  |
| 9-28 | 停电 |  |  |  |
| 9-29 | 讨论素材集锦、创意设计、预警研判的显示方式 |  |  | 没打钱，不开工 |
| 9-30 | 讨论确定预警研判图表样式 |  |  |
| 10-9 | 预警研判0~5% |  |  |  |
| 10-10 | 调整数据库 | 出需求变更确认单 |  |  |
| 10-11 | 调整编辑器（10%） | 改需求变更单 | 出报价单 |  |
| 10-12 | 调整编辑器（15%）卡在插入素材 | 用户中心、管理员模块修改 |  |  |
| 10-13 | 教案编写25% | 素材集锦50% |  |  |
| 10-16 | 教案编写搭建出错，调试。 | 素材集锦完成 |  |  |
| 10-17 | 继续调试教案编辑，搭建测试通过 | 创意设计和预警模块完成 |  |  |
| 10-18 | 我要推荐置顶完成，其他优化 | 预警研判+问卷调查完毕 |  |  |

汇总：

效果图：

用户中心完成，有问题，要修改；

预警研判（历年累计数据预警、调查问卷预警）完成不全，缺历年数据详情和调查问卷结果；

创意设计完成；

素材集锦完成；

疑难会诊完成；

我要推荐二期没有改动；

教案编写还没做

功能方面：

数据库修改完成、我要推荐置顶完成；

教案编写编辑器：25%。搭建测试可用，还需要本地化（调整界面、功能修改），并和网站整合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 效果图 | 功能方面 | |
| 用户中心 | 完成，有问题，要修改 |  | 数据库修改 |
| 预警研判 | 完成不全，缺历年数据详情和调查问卷结果 |  |
| 创意设计 | 完成 |  |
| 素材集锦 | 完成 |  |
| 疑难会诊 | 完成 |  |
| 我要推荐 | 二期没改动 | 置顶功能完成 |
| 教案编写 |  | 编辑器25%。新找了个编辑器（https://www.onlyoffice.com/），搭建测试可用，还需本地化（调整界面、功能修改），整合到网站上 |

效果图

用户中心：完成，有问题，要修改

预警研判：完成不全，缺历年数据详情和调查问卷结果

创意设计：完成

素材集锦：完成

疑难会诊：完成

我要推荐：二期没改动

功能

数据库修改完成

我要推荐：置顶功能完成

教案编写：编辑器25%

新编辑器https://www.onlyoffice.com/，搭建测试可用，还需本地化（调整界面、功能修改），整合到网站上